ПРОЕКТ

Муниципальное образование

«Бугровское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________

п.Бугры        	                     	                    № _______

«Об утверждении муниципальной программы

«Проектирование, строительство, содержание

и капитальный ремонт инженерных сетей

в сфере ЖКХ   МО  «Бугровское сельское поселение»

на  2019-2023гг.»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  от 11.09.2013 N 309 " Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области", администрация муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Проектирование, строительство, содержание и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ   МО  «Бугровское сельское поселение»  на  2019-2023гг.» согласно приложению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте МО «Бугровское сельское поселение» http://www.admbsp.ru/.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                       Г.И.Шорохов

Приложение

к постановлению главы администрации

МО «Бугровское сельское поселение»

от __________________ № ______

Муниципальная программа  «Проектирование, строительство, содержание и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ   МО  «Бугровское сельское поселение» на  2019-2023гг.»

Паспорт муниципальной программы

(далее – Программа)

| Наименование муниципальной программы | Проектирование, строительство, содержание и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» на 2019-2023гг. |
| --- | --- |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области |
| Разработчик муниципальной программы | МКУ «Агентство по строительству и развитию территорий» БСП |
| Цели муниципальной программы | Надежная и эффективная работа коммунального комплекса МО «Бугровское сельское поселение» для обеспечения потребителей к 2023 году коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости. |
| Задачи муниципальной программы | - организация работ по проектированию и строительству сетей газоснабжения жилых домов МО «Бугровское сельское поселение»; - организация работ по проектированию, ремонту и строительству объектов теплоснабжения ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение»; - проектирование, ремонт и строительство сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019-2023 годы |
| Перечень основных мероприятий | Проектирование и строительство газопроводов, техническое перевооружение котельной, ремонт сетей ТС, ГВС и ХВС |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета МО «Бугровское сельское поселение» в объёмах, предусмотренных подпрограммой, корректируемых на каждый бюджетный год. Объём средств, необходимый для финансирования подпрограммы, составляет: всего - 102 500,0 тыс. руб., в том числе: 2019 г. - 36 200,0 тыс. руб., в т.ч. средства областного бюджета -9000 тыс.руб., 2020 г. - 22 200,0 тыс. руб. 2021 г. - 22 200,0 тыс. руб. 2022 г. - 11 200,0 тыс. руб. 2023 г. - 10 700,0 тыс. руб. |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | -обеспечение устойчивости работы системы коммунальной инфраструктуры МО « Бугровское сельское поселение»; - стабилизация водоснабжения и водоотведения МО « Бугровское сельское поселение»; - рациональное использование природных ресурсов; - повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг по доступной стоимости. - плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития МО « Бугровское сельское поселение»; - повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса и территории МО « Бугровское сельское поселение» |
| Система организации контроля за исполнением муниципальной программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация МО «Бугровское сельское поселение» в установленном порядке |