Отчет об исполнении муниципальной программы

«Развитие части территорий муниципального образования Бугровское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015 -2017 годы»

за 2015 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансиро-вания, предусмот-ренный программой, тыс.руб. | Фактические расходы за отчетный период, тыс. руб. | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Приведение в качественное состояние благоустройства населенных пунктов, проблема свалок и уборки ТБО. |  |  |  |  |
| 1.1 | Ликвидация свалки по адресу: дер. Капитолово ул. Муравицкого д.№4 | 500 | 391 | Экономия бюджетных средств по результатам проведения аукциона |
| Задача 2.Улучшение качества состояния дорог. |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт дорог: д. Энколово, ул. Лесная, д. Энколово, ул. Конюшенная (580 м.п.) Дер. Капитолово ул. Муравицкого (1200 м2) | 1400 | 3374,2 | Выполнен больший объем работ. |
|  | Итого по программе | 1900 | 3765,2 |  |

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Задача 1. . Благоустройство части территорий |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ликвидация несанкционированных свалок | Куб.м | 17500 | 17500 |  |
| 1.2 | Ремонт дорог | м.п.. | 1550 | 1780 | Выполнен больший объем работ. |

Достижение плановых показателей ( ДПП ) составляет – 0,9

Полнота использования бюджетных средств ( ПИБС ) – 0,5

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие части территорий муниципального образования   Бугровское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области  на 2015- 2017 годы»  (О) равна ДПП / ПИБС = 1,8.

Реализация программы признана  высокоэффективной.