Приложение № 3

к Порядку разработки,

реализации и корректировки

муниципальных программ

МО «Бугровское сельское поселение»

Информация о ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы)

за 1 полугодие 2016 года

(отчетный квартал)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы мероприятий, | Код бюджетной классификации расходов (4-14 разряды) |  | Утверждено ассигнований на текущий год, тыс.руб. |  | Утверждено ассигнований на отчетную дату, тыс.руб. | Исполнено с начала года казенным учреждениемтыс.руб. |  | Фактически исполнено бюджетным, автономным, учреждением тыс. руб. | Сумма неосвоенных средств с начала года |  | Сумма неосвоенных средств с начала года | Причины неисполнения за отчетный период, принимаемые меры по исполнению программы до конца года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |
| Муниципальная программа «Проектирование, строительство, содержание и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» на 2014-2016гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация работ по проектированию и строительству се-тей газоснабжения жилых домов МО «Бугровское сель-ское поселение» |  | 05020200100 |  | 6236,0 | 3118,0 |  | 459,9 |  | 5776,1 |  |  |  | Проект проходит согласование |
|  | Строительство се-тей газоснабжения жилых домов МО «Бугровское сель-ское поселение», софинансирование |  | 050202001S4 |  | 34,0 | 34,0 |  | 34,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство сетей газоснабжения жилых домов МО «Бугровское сельское поселение»,субсидирование |  | 05020200170 |  | 644,0 | 644,0 |  | 644,0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче № 1 |  |  |  | 6914,0 | 3796,0 |  | 1137,9, |  | 5776,1 |  |  |  |  |
| 2 | Организация работ по проектирова-нию, ремонту и строительству объ-ектов теплоснабже-ния ЖКХ МО «Бугровское сель-ское поселение» |  | 05020200200 |  | 17950,0 | 8975,0 |  | 449,5 |  | 1584,5 |  |  |  | Работы будут проводиться по окончании отопительного сезона |
|  | Итого по задаче № 2 |  |  | 17950,0 |  | 8975,0 | 449,5 |  |  | 1584,5 |  |  |  |  |
| 3 | Проектирование, ремонт и строи-тельство сетей и сооружений водо-снабжения и водо-отведения ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» | 05020200300 |  | 11750,0 |  | 5950,0 | 0 |  |  | 11750,0 |  |  | Работы могут проводиться в 2-3 кварталах |  |
|  | Итого по задаче № 3 |  |  | 11750,0 |  | 5950,0 | 0 |  |  | 11750,0 |  |  |  |  |
|  | Итого по программе |  |  | 36614,0 |  | 18721,0 | 1587,4 |  |  | 19110,6 |  |  |  |  |

Руководитель________________________________________(Иванов М.Ю.)

(подпись)

Исполнитель ____________________(Грушковская Л.И.)  № телефона (812)-294-97-00

(подпись)

Согласовано: заместитель главы Администрации МО «Бугровское сельское поселение, ___________________

(подпись)