Приложение № 3

к Порядку разработки,

реализации и корректировки

муниципальных программ

МО «Бугровское сельское поселение»

Информация о ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы)

за 9 месяцев 2016 года

(отчетный квартал)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы мероприятий, | Код бюджетной классификации расходов (4-14 разряды) |  | Утверждено ассигнований на текущий год, тыс.руб. |  | Утверждено ассигнований на отчетную дату, тыс.руб. | Исполнено с начала года казенным учреждениемтыс.руб. |  | Фактически исполнено бюджетным, автономным, учреждением тыс. руб. | Сумма неосвоенных средств с начала года |  | Сумма неосвоенных средств с начала года | Причины неисполнения за отчетный период, принимаемые меры по исполнению программы до конца года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |
| Муниципальная программа «Проектирование, строительство, содержание и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» на 2014-2016гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация работ по проектированию и строительству се-тей газоснабжения жилых домов МО «Бугровское сель-ское поселение» |  | 05020200100030 |  | 4607,7 | 3118,0 |  | 758,3 |  | 3849,4 |  |  |  |  |
|  | Строительство се-тей газоснабжения жилых домов МО «Бугровское сель-ское поселение», софинансирование |  | 050202001S0660 |  | 44,0 | 44,0 |  | 34,0 |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  | Строительство сетей газоснабжения жилых домов МО «Бугровское сельское поселение»,субсидирование |  | 05020200170660 |  | 744,0 | 644,0 |  | 644,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | Строительство распределительного газопровода и ПРГ для газоснабжения жилых домов в д.Сярьги (местный бюджет) |  | 050202001S0200 |  | 1628,3 | 1628,3 |  | 0 |  | 1628,3 |  |  |  |  |
|  | Строительство распределительного газопровода и ПРГ для газоснабжения жилых домов в д.Сярьги (областной бюджет) |  | 05020200170200 |  | 21632,9 | 21632,9 |  | 0 |  | 21632,9 |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче № 1 |  |  |  | 28656,9 | 27067,1 |  | 1436,3 |  | 27220,6 |  |  |  |  |
| 2 | Организация работ по проектирова-нию, ремонту и строительству объ-ектов теплоснабже-ния ЖКХ МО «Бугровское сель-ское поселение» |  | 05020200200031 |  | 17950,0 | 13462,5 |  | 5953,2 |  | 11996,8 |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче № 2 |  |  | 17950,0 |  | 13462,5 | 5953,2 |  |  | 11996,8 |  |  |  |  |
| 3 | Проектирование, ремонт и строи-тельство сетей и сооружений водо-снабжения и водо-отведения ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» | 05020200300032 |  | 11750,0 |  | 9850,0 | 0 |  |  | 11750,0 |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче № 3 |  |  | 11750,0 |  | 9850,0 | 0 |  |  | 11750,0 |  |  |  |  |
|  | Итого по программе |  |  | 58356,9 |  | 50379,6 | 7389,5 |  |  | 50967,4 |  |  |  |  |

Руководитель________________________________________(Иванов М.Ю.)

(подпись)

Исполнитель ____________________(Грушковская Л.И.)  № телефона (812)-294-97-00

(подпись)

Согласовано: заместитель главы Администрации МО «Бугровское сельское поселение, ___________________

(подпись)