Отчет об исполнении муниципальной программы

«Развитие части территорий муниципального образования Бугровское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

за 2017 год.

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Объем финансиро-вания, предусмот-ренный программой, тыс.руб. | Фактические расходы за отчетный период, тыс. руб. | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Благоустройство части территорий. |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство спортивной площадки в дер. Порошкино Ленинградское шоссе в районе дома 22 | За счет местного бюджета | 2000,0 | 2000,0 |  |
|  |  | За счет областного бюджета | 1005,3 | 1005,3 |  |
| Итого по задаче 1 |  |  | 3 005,3 | 3 005,3 |  |

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Задача 1. . Благоустройство части территорий |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство спортивной площадки | шт. | 1 | 1 |  |

Достижение плановых показателей ( ДПП ) составляет – 1 / 1 = 1,0

Полнота использования бюджетных средств ( ПИБС ) – 3005,3 / 3005,3 = 1

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие части территорий муниципального образования   Бугровское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» за 2017 год  (О) : ДПП / ПИБС =  1 / 1 =1

Реализация программы признана  эффективной.