Приложение № 3

к Порядку разработки,

реализации и корректировки

муниципальных программ

МО «Бугровское сельское поселение»

Информация о ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы)

за 1 квартал 2019 года

(отчетный квартал)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы мероприятий, | Код бюджетной классификации расходов (4-14 разряды) |  | Утверждено ассигнований на текущий год, тыс.руб. |  | Утверждено ассигнований на отчетную дату, тыс.руб. | Исполнено с начала года казенным учреждениемтыс.руб. |  | Фактически исполнено бюджетным, автономным, учреждением тыс. руб. | Сумма неосвоенных средств с начала года |  | Сумма неосвоенных средств с начала года | Причины неисполнения за отчетный период, принимаемые меры по исполнению программы до конца года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |
| Муниципальная программа «Проектирование, строительство, содержание и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» на 2019-2023 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация работ по проектированию и строительству сетей газоснабжения жилых домов МО «Бугровское сельское поселение» |  | 05020200100030 |  | 11 181,2 | 11 181,2 |  | - |  | 11 181,2 |  |  |  | Работы будут проводиться во 2 и 3 кварталах |
|  | Итого по задаче № 1 |  |  |  | 11 181,2 | 11 181,2 |  | - |  | 11 181,2 |  |  |  |  |
| 2 | Организация работ по проектирова-нию, ремонту и строительству объ-ектов теплоснабжения ЖКХ МО «Бугровское сель-ское поселение» |  | 05020200200031 |  | 18 696,0 | 18 696,0 |  | - |  | 18 696,0 |  |  |  | Работы будут проводиться по окончании отопительного сезона |
|  | Итого по задаче № 2 |  |  | 18 696,0 |  | 18 696,0 | - |  |  | 18 696,0 |  |  |  |  |
| 3 | Проектирование, ремонт и строи-тельство сетей и сооружений водо-снабжения и водо-отведения ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» | 05020200300032 |  | 1 600,0 |  | 1 600,0 | - |  |  | 1 600,0 |  |  | Работы будут проводиться во 2 и 3 кварталах |  |
|  | Итого по задаче № 3 |  |  | 1 600,0 |  | 1 600,0 | - |  |  | 1 600,0 |  |  |  |  |
|  | Итого по программе |  |  | 31 477,2 |  | 31 477,2 | - |  |  | 31 477,2 |  |  |  |  |

Руководитель________________________________________(Иванов М.Ю.)

(подпись)

Исполнитель ____________________(Грушковская Л.И.)  № телефона (812) 294-97-00

(подпись)

Согласовано: заместитель главы Администрации МО «Бугровское сельское поселение, ___________________

(подпись)