Отчет об исполнении муниципальной программы

# «Обеспечение качественным жильем жителей муниципального образования  «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»  за 2020 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансиро-вания, предусмот-ренный программой, тыс.руб. | Фактические расходы за отчетный период, тыс. руб. | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Обеспечение качественным жильем граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. |  |  |  |  |
| 1.1 | Переселение граждан, проживающих в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям | 36 199,4 | 36 199,4 |  |
| 1.2 | Предоставление гражданам, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, качественного жилья | 0 | 0 |  |
| Итого по задаче 1 |  | 36 199,4 | 36 199,4 |  |
| Всего по муниципальной программе |  | 36 199,4 | 36 199,4 |  |

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Обеспечение качественным жильем граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. |  |  |  |  |  |
| 1.1 | количество граждан, проживающих в помещениях, не соответствующим установленным для жилых помещений требованиям, получившим качественное жилье | чел. | 17 | 17 |  |
| 1.2 | количество граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, получившим качественное жилье. | чел. | 0 | 0 |  |

Достижение плановых показателей ( ДПП ) составляет – 17 / 17 = 1,0

Полнота использования бюджетных средств ( ПИБС ) – 36199,4 / 36199,4 = 1,0

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Бугровское сельское поселение»  за 2020 год (О) равна :

1,0 / 1,0 = 1,0

Реализация программы признается  высокоэффективной.