Ежеквартальный отчет

Администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках

подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения

органами местного самоуправления своих полномочий"

государственной программы Ленинградской области

"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

по состоянию на 01 апреля 2017 года

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответствен ный исполнитель |  | Ожида е мый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие части территорий муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Устройство спортивной площадки в дер. Порошкино, Ленинградское шоссе в районе дома №22. |  | Администрация МО «Бугровское сельское поселение» |  |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО "Бугровское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта |  |  |
| 1.2 | Выполнение работ по устройству спортивной площадки в дер. Порошкино, Ленинградское шоссе, в районе дома № 22 | Июль-сентябрь 2017 года | Подрядная организация | Устройство спортивной площадки в дер. Порошкино, Ленинградское шоссе, в районе дома № 22 |  |  |
| 1.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Сентябрь- октябрь 2017 года | Администрация МО "Бугровское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области Староста д. Порошкино | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |  |  |

II. Контроль за реализацией муниципальной программы

| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Сентябрь-октябрь 2017 | Администра ция МО «Бугровское сельское поселение» | Выполнение муниципального контракта |  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующим за отчетным | Администра ция МО «Бугровское сельское поселение» | Мониторинг освоения финансовых средств | Отчет сдан по состоянию на 01.04 2017 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | Июль-август 2017 | Администрация МО «Бугровское сельское поселение» | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур |  |

Глава администрации

МО «Бугровское сельское поселение»

__________/Г.И. Шорохов/

МП