Ежеквартальный отчет

Администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках

подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения

органами местного самоуправления своих полномочий"

государственной программы Ленинградской области

"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

по состоянию на 01 апреля 2018 года

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответствен ный исполнитель | Ожида емый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2016-2018годы» |  |  |  |  |  |
| 1. | Устройство спортивной площадки в дер. Капитолово, ул. Муравицкого |  | Администрация МО «Бугровское сельское поселение» |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июнь-июль 2018 года | Администрация МО "Бугровское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Исполнение планируется в установленные сроки |
| 1.2 | Выполнение работ по устройству спортивной площадки в дер. Капитолово, ул. Муравицкого | Июль-сентябрь 2018 года | Подрядная организация | Устройство спортивной площадки в дер. Капитолово, ул. Муравицкого | Исполнение планируется в установленные сроки |
| 1.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Сентябрь- октябрь 2018 года | Администрация МО "Бугровское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области Староста д. Капитолово | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Исполнение планируется в установленные сроки |

II. Контроль за реализацией муниципальной программы

| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Сентябрь-октябрь 2018 | Администра ция МО «Бугровское сельское поселение» | Выполнение муниципального контракта | Исполнение планируется в установленные сроки |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующим за отчетным | Администра ция МО «Бугровское сельское поселение» | Мониторинг освоения финансовых средств | Отчет сдан по состоянию на 01.04 2018 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | Сентябрь-октябрь 2018 | Администрация МО «Бугровское сельское поселение» | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | Исполнение планируется в установленные сроки |

Глава администрации

МО «Бугровское сельское поселение»

__________/Г.И. Шорохов/

МП